DOCUMENTO INTERNO · NO ENVIAR AL CLIENTE

Análisis de precio: cuánto vale realmente este trabajo

Benchmark de mercado peruano, costeo por horas y tarifa recomendada para la propuesta SEM / SEO / AEO / GEO de Advance Group

CONCLUSIÓN PRIMERO

| Precio de la propuesta actual | S/ 4,500 por 145 horas estimadas = S/ 31 por hora |
| --- | --- |
| Precio de mercado del mismo alcance | Entre S/ 11,000 y S/ 16,000 si lo cotizara una agencia peruana |
| Precio justo recomendado | S/ 8,500 (Fase 1: S/ 3,900 · Fase 2: S/ 4,600) = S/ 59 por hora |
| Qué hacer si el tope real es S/ 4,500 | No bajar el precio: bajar el alcance. En la página 5 está el recorte exacto que hace que S/ 4,500 sea un precio honesto y no una pérdida. |

A S/ 4,500 el trabajo se está cotizando al 28–40% del precio de mercado. Eso no es "ser competitivo": es fijar un ancla de precio que después será muy difícil de subir con este mismo cliente.

01 · MERCADO

# Cuánto se cobra en el Perú por estos servicios

Datos de agencias y consultores peruanos publicados en 2026. Los rangos son mensuales salvo indicación contraria.

### SEO — retainer mensual

| Tipo de proyecto | Rango mensual | Dónde cae Advance |
| --- | --- | --- |
| Proyecto básico o local | S/ 1,000 – 1,500 |  |
| PyME, estrategia profesional | S/ 1,500 – 3,500 |  |
| Empresa en competencia media | S/ 2,500 – 4,000 (mínimo 6 meses) | Aquí está Advance |
| Sector B2B competitivo | Más de S/ 6,000 | Financiero/factoring tiende a este rango |
| E-commerce o SEO avanzado | S/ 4,500 – 9,000+ |  |

### Google Ads — fee de gestión (sin contar la inversión publicitaria)

| Modalidad | Rango | Comentario |
| --- | --- | --- |
| Agencia, tarifa fija mensual | S/ 1,500 – 10,000 | Según alcance y número de campañas |
| Promedio de mercado, tarifa fija | S/ 850 – 3,500 | Rango más frecuente en PyME |
| Freelance o consultor | S/ 500 – 3,000 | Según experiencia |
| Modelo por comisión | 10% – 20% de la inversión | El estándar 2026 es 15% |

### AEO y GEO

Todavía no hay una tarifa de referencia consolidada en el Perú: son servicios nuevos y casi ninguna agencia local los ofrece por separado. En la práctica se cobran como un complemento del retainer de SEO, entre 20% y 40% adicional, o como un proyecto de auditoría y configuración. Esto juega a favor: es un servicio escaso, y lo escaso no se cotiza al precio de lo abundante.

Fuentes consultadas: creallo.pe, hatumseo.com, funnel.pe, adratechsystems.com, marketingdigitalemidas.com (tarifas SEO Perú 2026); datatrust.pe, onfleekmedia.com, albeiroochoa.com (gestión Google Ads 2026).

02 · COSTEO

# Cuántas horas cuesta realmente entregar esto

Estimación por actividad, sobre el alcance descrito en la propuesta. Incluye ejecución, revisión y reproceso razonable.

### Fase 1 — Implementación técnica

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Prerender / SSR: integración de @angular/ssr, ajustes de build, Dockerfile y nginx, pruebas por ruta | 14 |
| Servicio de metadatos + aplicación en 6 rutas (title, description, canonical, OG, Twitter) | 8 |
| Datos estructurados JSON-LD: 5 tipos, validación en Rich Results Test | 5 |
| robots.txt, sitemap.xml y corrección del soft 404 | 3 |
| llms.txt y llms-full.txt: redacción del contenido y publicación | 3 |
| GA4 + GTM + Search Console + Bing, y 5 eventos de conversión probados | 8 |
| Google Business Profile: 3 fichas creadas, verificadas y optimizadas | 3 |
| Core Web Vitals: tipografías, preload, INP y CLS hasta Lighthouse ≥ 90 | 6 |
| QA final, informe antes/después, documento de accesos y sesión de traspaso | 5 |
| Subtotal Fase 1 | 55 h |

### Fase 2 — Estrategia y posicionamiento

| Actividad | Horas |
| --- | --- |
| Keyword research (60+ términos), análisis de 5 competidores y mapa de intención | 10 |
| Optimización de las 2 landings + preguntas frecuentes con FAQPage | 8 |
| 6 artículos: investigación, redacción, maquetación, schema e imágenes (3.5 h c/u) | 21 |
| Construcción de la sección de recursos e integración en el sitio | 4 |
| GEO: homogeneización de datos en 10+ directorios y optimización de perfiles | 6 |
| GEO: 90 consultas de monitoreo (15 prompts × 3 motores × 2 mediciones) e informe | 5 |
| Google Ads: estructura, 15 anuncios, negativas, conversiones y remarketing | 12 |
| Google Ads: gestión y optimización durante las 8 semanas | 10 |
| Dashboard en Looker Studio (5 bloques, conexión de fuentes) | 6 |
| 2 reportes mensuales, 2 reuniones y manual de operación | 8 |
| Subtotal Fase 2 | 90 h |

| Total del proyecto | Horas | Tarifa efectiva |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 + Fase 2 cobradas en S/ 4,500 | 145 h | S/ 31 / hora |

Referencia: un desarrollador senior o un consultor de marketing con este nivel de especialización factura en el Perú entre S/ 70 y S/ 120 por hora. A S/ 31, cada hora dedicada a este proyecto tiene un costo de oportunidad de S/ 40 a S/ 60 — es decir, entre S/ 5,800 y S/ 8,700 a lo largo del proyecto.

03 · COMPARACIÓN

# Qué cobraría una agencia por exactamente este alcance

| Componente | Precio de mercado | En esta propuesta |
| --- | --- | --- |
| Implementación técnica SEO (SSR, schema, metadatos, medición) — proyecto único | S/ 4,000 – 6,000 | S/ 2,400 |
| Retainer SEO 2 meses (competencia media) | S/ 5,000 – 8,000 | incluido en los S/ 2,100 |
| 6 artículos optimizados (S/ 250 – 400 c/u) | S/ 1,500 – 2,400 | incluido |
| Construcción y gestión de Google Ads, 2 meses | S/ 1,700 – 3,000 | incluido |
| AEO + GEO (monitoreo y construcción de presencia) | Se cobra como 20–40% extra del SEO | incluido |
| TOTAL EQUIVALENTE DE MERCADO | S/ 11,000 – 16,000 |  |

La propuesta actual está entregando un paquete que el mercado cotiza entre S/ 11,000 y S/ 16,000 por S/ 4,500. La diferencia no es un descuento comercial: es trabajo regalado.

04 · DECISIÓN

# Tres precios posibles, y cuál conviene

| Escenario | Fase 1 | Fase 2 | Cuándo tiene sentido |
| --- | --- | --- | --- |
| A · Entrada S/ 4,500 S/ 31/h | S/ 2,400 | S/ 2,100 | Solo si el cliente firma desde ahora la continuidad mensual del mes 4 en adelante. Sin ese compromiso escrito, es una pérdida. |
| B · Justo S/ 8,500 S/ 59/h RECOMENDADO | S/ 3,900 | S/ 4,600 | Sigue estando 20–45% por debajo de una agencia, que es un argumento comercial real, y deja margen para hacer el trabajo bien y sostenerlo. |
| C · Valor S/ 11,000 S/ 76/h | S/ 4,800 | S/ 6,200 | Precio alineado al mercado para un cliente B2B del sector financiero. Defendible si se presenta contra el valor de un solo cliente de factoring captado. |

### Recomendación

Cotizar el Escenario B: S/ 8,500. Es el precio que permite entregar los 22 entregables comprometidos sin recortar calidad, y sigue siendo claramente más barato que cualquier agencia formal. Presentarlo junto al Escenario C —no solo—: cuando el cliente ve dos números, elige entre ellos en lugar de negociar el único que le mostraron.

05 · PLAN B

# Si el tope real del cliente es S/ 4,500

La regla es una sola: no se baja el precio, se baja el alcance. Un descuento del 47% enseña al cliente que el precio inicial era inflado; un recorte de alcance enseña que cada entregable cuesta.

Este es el recorte exacto que hace que S/ 4,500 sea un precio honesto:

| Ajuste | Ahorro | Qué se conserva |
| --- | --- | --- |
| La Fase 1 se mantiene completa (S/ 3,900) | — | Toda la base técnica: es lo que no se puede recortar sin invalidar el resto |
| Artículos: de 6 a 3 | S/ 900 | Los 3 de mayor intención comercial |
| Google Ads sale del paquete y pasa a fee mensual aparte | S/ 1,200 | Se cotiza a S/ 700/mes o 15% de la inversión, desde el mes 1 |
| Monitoreo GEO: de 2 mediciones a 1 | S/ 300 | La medición inicial de línea base |
| Dashboard Looker Studio pasa a opcional | S/ 500 | Los reportes mensuales se mantienen |
| FASE 1 COMPLETA + FASE 2 REDUCIDA |  | S/ 4,500 |

Efecto secundario deseable: al sacar Google Ads del precio cerrado y convertirlo en un fee mensual, se crea ingreso recurrente desde el mes 1 en lugar de un pago único que se agota.

06 · RECURRENCIA

# El precio real no está en el proyecto: está en el mes 4

Este tipo de trabajo se cobra en el Perú como retainer, no como proyecto cerrado. La Fase 1 y la Fase 2 son la puerta de entrada; el ingreso está en lo que viene después.

| Concepto | Mensual sugerido | Referencia de mercado |
| --- | --- | --- |
| Retainer SEO + contenido + AEO (2 artículos/mes, optimización continua) | S/ 1,800 – 2,500 | S/ 2,500 – 4,000 (competencia media) |
| Monitoreo GEO mensual (90 consultas + informe) | S/ 400 – 600 | Servicio nuevo, sin techo fijado |
| Gestión de Google Ads | 15% de la inversión (mínimo S/ 700) | 10–20%, estándar 15% |

| Valor del cliente a 12 meses (Escenario B + retainer de S/ 2,300) | Monto |
| --- | --- |
| Fase 1 + Fase 2 (meses 1 a 3) | S/ 8,500 |
| Retainer meses 4 a 12 (9 meses × S/ 2,300) | S/ 20,700 |
| TOTAL 12 MESES | S/ 29,200 |

Por eso el precio del proyecto inicial importa menos que cerrar la continuidad. Pero un proyecto cobrado a S/ 31 la hora no financia el tiempo necesario para llegar al mes 4 con resultados que justifiquen el retainer: se entra en el círculo de trabajar barato, entregar apurado y no poder renovar.

07 · NEGOCIACIÓN

# Cómo defender el precio sin bajarlo

### 1. Anclar en el valor de un cliente, no en las horas

Un solo cliente de factoring captado deja una comisión que supera varias veces el costo del proyecto. La pregunta que hay que instalar no es "¿cuánto cuesta?", sino "¿cuántos clientes necesita para que esto se pague solo?". Si la respuesta es uno o dos, el precio dejó de ser el tema.

### 2. Cotizar el costo de no hacerlo

Hoy Advance no mide un solo lead y es invisible en los motores de IA. Cada mes sin medición son decisiones a ciegas, y cada mes sin GEO es ventaja que gana el competidor que llegue primero. Ese costo es real y se puede nombrar en la reunión.

### 3. Mostrar el precio de mercado antes de decir el propio

La tabla de la página 2 sirve para eso. Si el cliente escucha "S/ 8,500" después de haber visto que una agencia cobra entre S/ 11,000 y S/ 16,000, escucha una oferta. Si lo escucha sin contexto, escucha un precio alto.

### 4. Vender entregables verificables, no horas

La propuesta lista 22 entregables con formato y criterio de aceptación. Ese es el argumento: no se está cobrando tiempo, se está cobrando una lista de cosas que existirán y se pueden comprobar una por una.

### 5. Ofrecer opciones, no descuentos

Presentar siempre dos o tres alcances con precios distintos. El cliente que puede elegir compara entre las opciones; el cliente que recibe un solo precio negocia ese precio.

## Errores que hay que evitar

- Bajar el precio en lugar del alcance. Un descuento del 40% no se recupera nunca con ese cliente.

- Incluir la gestión de Ads dentro de un precio cerrado sin fecha de fin. Es trabajo mensual: se cobra mensual.

- Aceptar el grueso del pago contra entrega final. 50% al inicio de cada fase, sin excepción.

- No cobrar los cambios de alcance. Artículos extra, campañas extra o rediseños se cotizan aparte desde el día uno.

- Prometer posiciones o plazos de SEO. Se comprometen entregables y avances medibles, nunca un puesto en Google.

Documento interno de análisis de precio  ·  Setiembre 2026