PROPUESTA COMERCIAL

Posicionamiento digital: SEM, SEO, AEO y GEO

Implementación técnica y estrategia de posicionamiento para advance-group.pe

| Cliente | Advance Group · Advance Factoring · Advance Capital |
| --- | --- |
| Sitio | advance-group.pe |
| Fecha | Setiembre 2026 · Propuesta válida por 30 días |
| Alcance | 2 fases · 11 semanas · 4 frentes (SEO, SEM, AEO, GEO) |
| Inversión total | S/ 4,500 (no incluye inversión publicitaria en Google Ads) |

RESUMEN EJECUTIVO

La plataforma de Advance Group está bien construida como producto, pero hoy es prácticamente invisible para los buscadores y completamente invisible para los motores de IA. La web se pinta 100% con JavaScript, no tiene metadatos por página, no tiene sitemap, no tiene datos estructurados y —lo más costoso— no mide un solo lead: el cotizador de factoring, el simulador de inversión y el formulario de contacto generan oportunidades que nadie está registrando.

Esta propuesta resuelve eso en dos fases. La Fase 1 hace el sitio legible, rastreable y medible: es la base técnica sin la cual cualquier inversión en estrategia se desperdicia. La Fase 2 convierte esa base en tráfico calificado, leads medidos y presencia en las respuestas de ChatGPT, Perplexity y Google AI Overviews.

El orden importa: invertir en estrategia antes de resolver lo técnico es pagar por tráfico que llega a una página que el buscador no puede leer.

01 · DIAGNÓSTICO

# Qué encontramos en la plataforma

Se auditó el código del sitio (Angular 21 + NestJS 11). Estos son los ocho hallazgos que hoy bloquean el posicionamiento, ordenados por impacto.

| # | Hallazgo | Por qué cuesta dinero |
| --- | --- | --- |
| 1 | La web se pinta 100% con JavaScript (SPA sin renderizado en servidor). El HTML que recibe un rastreador es, en la práctica, un contenedor vacío. | Google renderiza JS con retraso y de forma parcial. Los bots de IA (GPTBot, PerplexityBot, ClaudeBot) no ejecutan JavaScript en absoluto: para ellos el sitio está en blanco. |
| 2 | Un solo título y una sola meta description en index.html para todo el sitio. | Inicio, Factoring, Capital y Contacto compiten con el mismo texto en resultados. Cero control sobre el clic. |
| 3 | No existe robots.txt ni sitemap.xml. | Las páginas se descubren por azar, y /admin y /portal quedan abiertos al rastreo. |
| 4 | Cero datos estructurados: sin Organization, FinancialService, FAQPage ni BreadcrumbList. | Sin resultados enriquecidos, sin panel de marca en Google, y sin el formato del que los motores de IA extraen respuestas. |
| 5 | Sin Open Graph ni Twitter Cards. | Los enlaces compartidos por WhatsApp o LinkedIn salen sin imagen ni descripción — crítico en un negocio B2B que se mueve por referidos. |
| 6 | Sin analítica ni medición: no hay GA4, Tag Manager ni Search Console. | El cotizador, el simulador y el formulario de contacto generan leads que hoy nadie está midiendo. Sin datos no hay costo por lead ni optimización posible. |
| 7 | Soft 404: nginx responde 200 OK con el index ante cualquier URL inexistente. | Google puede indexar URLs basura y diluir la autoridad del dominio. |
| 8 | No hay contenido de fondo: ni blog, ni recursos, ni preguntas frecuentes. | Sin contenido no hay búsquedas de cola larga — y no hay nada que un modelo de IA pueda citar. |

02 · MARCO

# Los cuatro frentes, y por qué los cuatro

Los cuatro comparten la misma base técnica —HTML servido, contenido estructurado y medición—, por eso una sola implementación (Fase 1) los habilita a todos.

| Sigla | Qué es | Qué significa para Advance |
| --- | --- | --- |
| SEO | Posicionamiento orgánico en Google. | Captar a quien busca "factoring Perú", "adelanto de facturas", "dónde invertir mi dinero". Tráfico sostenido, sin costo por clic. |
| SEM | Publicidad pagada (Google Ads). | Leads desde la primera semana, mientras el orgánico madura. Y defensa de marca: hoy un competidor puede pujar por "Advance Factoring". |
| AEO | Optimización para motores de respuesta: AI Overviews, fragmentos destacados, "otras preguntas". | Seis de cada diez búsquedas ya terminan sin clic. Si Google va a responder por usted, que responda con contenido de Advance. |
| GEO | Optimización para motores generativos: ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude. | Cada vez más gerentes financieros preguntan a un asistente qué empresas de factoring hay en Perú. Estar o no en esa respuesta define el pipeline de los próximos años. |

03 · FASE 1 DE 2

# Implementación: hacer el sitio legible, rastreable y medible

| Objetivo de la fase | Plazo | Inversión |
| --- | --- | --- |
| Que Google y los asistentes de IA puedan leer, entender y citar a Advance — y que cada lead quede registrado desde el primer día. | 3 semanas | S/ 2,400 |

### 3.1  Renderizado en servidor (prerender)

Qué: incorporamos @angular/ssr en modo prerender para las rutas públicas —inicio, Factoring, Capital, contacto, libro de reclamaciones y 404—: cada una genera su HTML completo en el build.

Cómo: el resultado estático se sirve con el mismo nginx y el mismo Docker que ya están en Coolify, sin costo de infraestructura adicional y sin servidor Node. El portal de inversionistas y el admin siguen del lado del cliente, como corresponde a zonas privadas.

Por qué: es el cambio que convierte al sitio de invisible a indexable, tanto para Google como para los bots de IA. Todo lo demás depende de esto.

### 3.2  SEO técnico on-page

- Servicio centralizado de metadatos: título, descripción, canonical, Open Graph y Twitter Cards, únicos por ruta.

- robots.txt con permiso explícito a GPTBot, OAI-SearchBot, PerplexityBot y ClaudeBot, y bloqueo de /admin y /portal.

- sitemap.xml con las rutas públicas y sus prioridades, enviado a Google y Bing.

- Corrección del soft 404: las rutas inexistentes devuelven un 404 real.

- Jerarquía de encabezados, textos alternativos de imágenes y enlazado interno, revisados página por página.

### 3.3  Datos estructurados (el idioma de la IA)

JSON-LD dentro del HTML ya renderizado: Organization y LocalBusiness para las tres oficinas, FinancialService para Advance Factoring y Advance Capital, FAQPage en cada landing y BreadcrumbList. Es el formato con el que Google arma el panel de marca y con el que los modelos de IA entienden a qué se dedica una empresa.

### 3.4  Capa GEO: llms.txt

Un resumen estructurado en texto plano —quiénes son, qué hace cada empresa, tasas, requisitos, contacto— publicado en la raíz del dominio. Es el estándar emergente que los modelos de lenguaje leen para entender un negocio. Costo marginal, ventaja real: casi ninguna financiera peruana lo tiene todavía.

### 3.5  Medición

GA4 y Tag Manager instalados; Search Console y Bing Webmaster Tools verificados —Bing alimenta la búsqueda de ChatGPT, no es opcional—. Eventos de conversión definidos uno por uno: cotización de factoring completada, simulación de inversión completada, formulario de contacto enviado, clic a WhatsApp y clic a teléfono. Google Business Profile creado y optimizado para las tres oficinas.

### 3.6  Rendimiento (Core Web Vitals)

Auto-hospedaje de tipografías, precarga del elemento principal, revisión de INP y CLS. Meta verificable: Lighthouse ≥ 90 en móvil. La velocidad es factor de ranking y afecta directamente la conversión del cotizador.

## Entregables de la Fase 1

Cada entregable tiene un formato y un criterio de aceptación explícito. Nada se da por cerrado sin verificación.

| # | Entregable | Formato | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prerender de 6 rutas públicas en producción | Rama + Pull Request + despliegue en Coolify | Cada ruta devuelve el HTML completo con el contenido visible, sin necesidad de ejecutar JavaScript |
| 2 | Metadatos únicos por ruta (título, descripción, canonical, Open Graph, Twitter) | Código + hoja de control con los metadatos de las 6 rutas | Validación en Facebook Sharing Debugger y vista previa correcta al compartir por WhatsApp |
| 3 | Datos estructurados JSON-LD (5 tipos) | Código dentro del HTML renderizado | Rich Results Test de Google sin errores en las 6 rutas, con captura de pantalla |
| 4 | robots.txt, sitemap.xml, llms.txt y llms-full.txt | Archivos publicados en la raíz del dominio | Accesibles públicamente; sitemap aceptado por Search Console y Bing |
| 5 | Corrección del soft 404 | Configuración de nginx + ruta 404 | Una URL inexistente devuelve HTTP 404, no 200 |
| 6 | GA4 + Google Tag Manager instalados | Contenedor publicado + documento de configuración | DebugView registra los 5 eventos de conversión, probados uno por uno |
| 7 | Search Console y Bing Webmaster verificados | Propiedades activas con sitemap enviado | Ambas verificadas y con acceso de propietario para Advance |
| 8 | 3 fichas de Google Business Profile | Fichas publicadas y verificadas | Las tres oficinas aparecen en Google Maps con datos, horarios, fotos y categoría correcta |
| 9 | Informe técnico antes / después | PDF de 8 a 10 páginas | Lighthouse móvil y escritorio comparados, prueba de rastreo, y checklist de 20 puntos cerrado |
| 10 | Documento de accesos y titularidad | PDF con credenciales y titulares | Todas las cuentas (GA4, GTM, Search Console, Bing, Business Profile, Ads) quedan a nombre de Advance Group |
| 11 | Sesión de traspaso y capacitación | Reunión de 45 minutos, grabada | El equipo de Advance sabe leer sus propios reportes y dónde ver sus leads |

04 · FASE 2 DE 2

# Estrategia: convertir la base técnica en tráfico y leads

| Objetivo de la fase | Plazo | Inversión |
| --- | --- | --- |
| Contenido que posiciona, campañas que traen leads medidos y presencia construida en las respuestas de la IA. | 8 semanas | S/ 2,100 |

### 4.1  Investigación y arquitectura de búsqueda

Keyword research en los dos frentes del negocio: demanda de liquidez (factoring, adelanto de facturas, descuento de letras, capital de trabajo) y demanda de inversión (dónde invertir en Perú, rentabilidad, inversión en facturas). Análisis de los cinco competidores que hoy rankean: qué contenido tienen y qué les falta. Cada keyword queda asignada a una URL concreta —existente o nueva— para que ninguna página compita contra otra del mismo sitio.

### 4.2  Contenido con doble propósito: SEO + AEO

Optimización de las landings de Factoring y Capital con el mapa de keywords, más un hub de recursos con 6 artículos priorizados por volumen e intención comercial: "¿Qué es el factoring y cuánto cuesta en Perú?", "Factoring vs. préstamo bancario", "Cómo invertir en facturas: rentabilidad y riesgo real", entre otros.

Todo se escribe en formato de respuesta directa: cada pregunta resuelta en 40 a 60 palabras antes de desarrollarla, con tablas comparativas y cifras concretas. Es exactamente el formato que Google y los modelos de lenguaje extraen para citar. Se suma un bloque de preguntas frecuentes por servicio, marcado con FAQPage.

### 4.3  GEO: construir presencia en motores generativos

Los modelos no citan webs: citan consensos entre fuentes. El trabajo es construir ese consenso — datos de negocio homogéneos (nombre, dirección, teléfono) en directorios peruanos, perfiles de LinkedIn y Google Business optimizados como fuentes citables, y contenido con datos propios (tasas, plazos, casos), que es lo que los modelos prefieren frente al material publicitario.

Y se mide, no se asume: una batería de 15 prompts de control —"mejores empresas de factoring en Perú", "dónde invertir en facturas"…— consultada cada mes en ChatGPT, Perplexity y Gemini, con registro de si Advance aparece y en qué lugar.

### 4.4  SEM: Google Ads

Cuenta estructurada por intención: campaña de marca (defensiva, CPC bajo), campaña de factoring y campaña de inversión. Redacción de anuncios y extensiones, lista de palabras negativas para no quemar presupuesto en tráfico irrelevante, y conversiones importadas desde GA4 — se optimiza por lead real, no por clics. Se suma una campaña de remarketing hacia quien abandonó el cotizador o el simulador.

### 4.5  Medición y reporte

Dashboard en Looker Studio con tráfico, posiciones, leads por canal, costo por lead y citaciones en IA, en una sola vista y con acceso permanente. Más dos reportes mensuales con lectura de resultados y decisiones concretas para el mes siguiente.

## Entregables de la Fase 2

| # | Entregable | Formato / cantidad | Criterio de aceptación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Documento de estrategia de búsqueda | PDF de 15 a 20 páginas | Mínimo 60 keywords con volumen, dificultad e intención; análisis de 5 competidores; mapa keyword a URL sin canibalización |
| 2 | Calendario editorial | Hoja de cálculo, 3 meses | Cada pieza con keyword objetivo, formato, fecha y responsable |
| 3 | 6 artículos publicados y optimizados | De 1,200 a 1,800 palabras cada uno | Cada artículo con bloque de respuesta directa, tabla comparativa, FAQ marcada, imagen destacada, enlazado interno y JSON-LD válido |
| 4 | Sección de recursos construida | Nueva sección en el sitio | Indexada, con listado y enlazada desde el menú principal |
| 5 | Landings de Factoring y Capital optimizadas | 2 páginas reescritas | Keywords objetivo aplicadas y mínimo 8 preguntas frecuentes por servicio, marcadas con FAQPage |
| 6 | Cuenta de Google Ads construida | 3 campañas + 1 de remarketing, mínimo 6 grupos de anuncios y 15 anuncios | Conversiones importadas desde GA4 y registrando; lista de negativas con más de 100 términos |
| 7 | Presencia GEO construida | Datos homogéneos en más de 10 directorios y perfiles | Nombre, dirección y teléfono idénticos en todas las fuentes, verificados uno por uno |
| 8 | Informe de citaciones en IA | 15 prompts × 3 motores × 2 mediciones = 90 consultas registradas | Planilla con captura de cada respuesta, indicando si Advance aparece y en qué posición |
| 9 | Dashboard en Looker Studio | Tablero de 5 bloques, con acceso permanente | Tráfico, posiciones, leads por canal, costo por lead y citaciones en IA, actualizándose solo |
| 10 | 2 reportes mensuales | PDF + reunión de 45 minutos cada uno | Cada reporte cierra con 3 decisiones concretas para el mes siguiente |
| 11 | Manual de operación | PDF de 6 a 8 páginas | Con él, el equipo de Advance puede publicar un artículo optimizado sin ayuda externa |

La inversión publicitaria en Google no está incluida en esta cotización: se paga directamente a Google con la tarjeta de Advance. Presupuesto sugerido para empezar: S/ 800 a 1,500 mensuales.

05 · RESULTADOS

# Qué se espera ver, y cuándo

Metas verificables, no promesas. El SEM da resultados inmediatos; el SEO madura. Ambos plazos están dichos como son.

| Plazo | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Semana 3 fin de Fase 1 | 100% de las páginas públicas indexables y rastreables. Lighthouse ≥ 90 en móvil. Todos los leads medidos desde el primer día. Enlaces compartidos con vista previa correcta. |
| Semana 4 a 6 | Primeros leads pagados con costo por lead medido. Marca protegida en la subasta. Presencia en búsquedas locales vía Google Business Profile. |
| Mes 2 a 3 | Contenido indexado y posicionando en cola larga. Apariciones en fragmentos destacados y AI Overviews para preguntas específicas del sector. Primeras menciones en ChatGPT y Perplexity. |
| Mes 4 a 6 con continuidad | Crecimiento sostenido del tráfico orgánico y reducción progresiva del costo por lead, al sustituir tráfico pagado por orgánico. |

El beneficio de fondo va más allá de las cifras: Advance deja de depender solo de referidos y prospección en frío, y pasa a tener un activo propio —dominio con autoridad, contenido citable y una cuenta de Ads calibrada— que sigue generando demanda mes a mes.

06 · INVERSIÓN

# Cotización

| Fase | Alcance | Plazo | Inversión |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | Prerender/SSR, SEO técnico on-page, datos estructurados, llms.txt, analítica y medición de conversiones, Core Web Vitals | 3 semanas | S/ 2,400 |
| Fase 2 | Keyword research, contenido SEO + AEO (6 artículos), construcción y monitoreo GEO, Google Ads, dashboard y 2 reportes | 8 semanas | S/ 2,100 |
| TOTAL |  |  | S/ 4,500 |

| Forma de pago | Incluye | No incluye |
| --- | --- | --- |
| 50% al inicio de cada fase y 50% contra entrega de los entregables verificados. Factura electrónica emitida al inicio de cada fase. | Todo el trabajo técnico, de contenido y de configuración descrito. Herramientas: GA4, Tag Manager, Search Console, Bing Webmaster, Looker Studio y Google Business Profile — todas sin costo de licencia. | Inversión publicitaria en Google Ads (S/ 800 a 1,500 mensuales sugeridos, pagados directo a Google). Producción de video o fotografía, y artículos adicionales a los 6 acordados. |

### Continuidad opcional

A partir del mes 4: mantenimiento de contenido, gestión de campañas y monitoreo GEO. Se cotiza aparte, y solo si los resultados de la Fase 2 lo justifican.

07 · CIERRE

# Por qué conviene empezar ahora

El GEO está hoy donde estaba el SEO en 2005: el costo de entrar es bajo y la ventaja del primero dura años. Ninguna financiera peruana mediana está optimizando todavía para motores generativos. Cuando lo hagan todas, aparecer costará varias veces más.

Y hay un argumento más simple: hoy Advance no mide un solo lead. Cada semana sin medición es una semana de decisiones tomadas a ciegas.

Advance Group  ·  Advance Factoring  ·  Advance Capital  ·  Setiembre 2026